# Yerel AI Agent Projesi

Süreç ve İlerleme Raporu

Temmuz 2026  ·  Windows 10/11 + Docker Desktop

# 1. Proje Özeti

Bu rapor, kişisel ve tamamen yerel çalışan bir AI Agent projesinin gelişim sürecini belgelemektedir. Proje; internet bağlantısı gerektirmeyen, bulut servislerine veri göndermeyen ve siber güvenlik önlemleri alınmış bir mimari üzerine inşa edilmiştir. Tüm veriler ve işlemler kullanıcının kendi donanımında gerçekleşmektedir.

# 2. Sistem Mimarisi

İki Katmanlı Ağ İzolasyonu

- ai-internal ağı (internal: true): Ollama, ChromaDB ve ai-agent container'ları bu ağda çalışır. Dışarıya hiçbir çıkış yoktur; container'lar dış DNS çözümlemesi bile yapamaz.

- ai-external ağı: Yalnızca ai-proxy (nginx) container'ı bu ağda bulunur. Port yayınlama için zorunludur; ancak içinde uygulama kodu çalışmaz.

- nginx proxy: Agent kodunun dışarıyla doğrudan temasını sıfırlayan kodsuz yönlendirici katmanı.

Container Envanteri

| Container | Görevi | Port | Ağ |
| --- | --- | --- | --- |
| ollama | Yerel LLM çalıştırma | 11434 (dahili) | ai-internal |
| chromadb | Vektör veritabanı | 8000 (dahili) | ai-internal |
| ai-agent | LangChain + Streamlit | 8501 (dahili) | ai-internal |
| ai-proxy | nginx yönlendirici | 8501 → localhost | her ikisi |
| ai-n8n | Workflow otomasyonu | 5678 → localhost | her ikisi |

# 3. Tamamlanan Aşamalar

| # | Aşama | Açıklama | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Altyapı & İzolasyon | Docker Compose, iki ağlı mimari, nginx proxy | ✅ Tamamlandı |
| 2 | Yerel LLM Kurulumu | Ollama + llama3.2 + nomic-embed-text modelleri | ✅ Tamamlandı |
| 3 | Agent Çekirdeği | Kural motoru, araç sistemi, kısa/uzun hafıza | ✅ Tamamlandı |
| 4 | Güvenlik Katmanı | Prompt injection koruması, rate limiting, audit log | ✅ Tamamlandı |
| 5 | RAG Sistemi | PDF/Word/TXT belge yükleme ve vektör arama | ✅ Tamamlandı |
| 6 | Başvuru Fabrikası | CV optimizasyonu ve kişiselleştirilmiş ön yazı üretimi | ✅ Tamamlandı |
| 7 | Bütçe Analizi | Banka ekstresi analizi ve harcama kategorilendirme | ✅ Tamamlandı |
| 8 | İş İlanı Filtreleme | n8n + Adzuna API, junior ilan tuzak tespiti | ✅ Tamamlandı |
| 9 | Mülakat Hazırlığı | Şirket analizi, teknik/davranışsal sorular, flashcard | ✅ Tamamlandı |
| 10 | Mail Analizi Dashboard | Gmail IMAP + Ollama analizi + başvuru takibi | 🔄 Devam ediyor |

# 4. Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler

| Sorun | Sebep | Çözüm |
| --- | --- | --- |
| Model indirme DNS hatası | internal: true dış DNS engelliyor | Geçici olarak kapatıp indirme, sonra geri açma |
| pip install başarısız | Ağ izolasyonu pip'i de engelliyor | Dockerfile ile build aşamasında kurulum |
| Port 8501 görünmüyor | internal: true port publish desteklemiyor | nginx proxy + ai-external ağı eklendi |
| nginx BOM hatası | PowerShell UTF-8 BOM ekliyor | [System.IO.File]::WriteAllText ASCII encoding |
| ConversationChain hatası | LangChain tek input değişkeni kısıtı | Manuel prompt birleştirme + llm.invoke() |
| n8n fs modülü yasak | Güvenlik kısıtı | NODE_FUNCTION_ALLOW_BUILTIN=fs eklendi |
| Dil karışıklığı | llama3.2 İngilizce kelime kullanıyor | Sistem promptuna dil kuralı eklendi |
| Google Cloud 300$ ön bloke | Kart doğrulama işlemi | IMAP App Password yöntemine geçildi |

# 5. Mevcut Sistem Özellikleri

5.1 Arayüz Sekmeleri

- 💬 Sohbet — Genel AI sohbet, araç komutları, RAG destekli belge sorgulama

- 📄 Başvuru Fabrikası — İş ilanı analizi, CV optimizasyonu, ön yazı üretimi (TR + EN)

- 💰 Bütçe Analizi — Banka ekstresi kategorilendirme ve tasarruf önerileri

- 🔍 İş İlanları — n8n ile filtrelenmiş junior ilanlar (arama + başvur butonu)

- 🎯 Mülakat Hazırlığı — Şirket analizi, teknik/davranışsal sorular, flashcard üretimi

- 📊 Başvuru Dashboard — Gmail IMAP entegrasyonu, başvuru durumu takibi (devam ediyor)

5.2 Araç Komutları

| Komut | Açıklama |
| --- | --- |
| hesapla: 1500 * 0.18 | Matematik hesaplama (sqrt, pi destekli) |
| not kaydet: Başlık ¦ İçerik | Kalıcı not kaydetme |
| notlarım | Tüm notları listele |
| dosya oku: dosya.txt | /app/data/ altındaki dosyayı oku |

# 6. Teknoloji Yığını

| Bileşen | Teknoloji | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Yerel LLM | Ollama + llama3.2 | 4-bit kuantize, ~2GB RAM |
| Embedding | nomic-embed-text | RAG için vektör üretimi |
| Vektör DB | ChromaDB | Yerel, kalıcı vektör depolama |
| Agent Framework | LangChain 0.3 | Hafıza ve prompt yönetimi |
| Arayüz | Streamlit 1.38 | Web tabanlı kullanıcı arayüzü |
| Otomasyon | n8n Community | Workflow ve API entegrasyonu |
| Proxy | nginx alpine | Kodsuz ağ yönlendirici |
| Container | Docker Compose | Servis izolasyonu ve orkestrasyon |
| Güvenlik | Regex + rate limit | Prompt injection koruması |
| Mail | Gmail IMAP | App Password ile güvenli bağlantı |

# 7. Yol Haritası

Tamamlananlar ✅

- Docker ile tam izolasyon (iki ağlı mimari + nginx proxy)

- Agent dış internet erişiminin fiziksel olarak engellenmesi (doğrulandı)

- Yerel LLM kurulumu ve offline çalışma

- Kural motoru, araç sistemi ve kısa/uzun süreli hafıza

- Prompt injection koruması, rate limiting, audit log

- RAG sistemi (PDF, Word, TXT belge desteği)

- Başvuru fabrikası (CV optimizasyonu + ön yazı TR/EN)

- Bütçe analizi (banka ekstresi kategorilendirme)

- İş ilanı filtreleme (n8n + Adzuna API)

- Mülakat hazırlığı (şirket analizi, teknik/davranışsal sorular, flashcard)

Devam Edenler 🔄

- Gmail IMAP entegrasyonu — node 2 (IMAP mail çekme) test aşamasında

- Başvuru dashboard (mail_analizi.json → görsel tablo)

Planlananlar 🔲

- Prometheus + Grafana ile kaynak izleme

- LoRA fine-tuning ile modelin özelleştirilmesi

- n8n ile Trello görev otomasyonu

- Türkiye iş ilanı entegrasyonu (alternatif kaynak araştırması)

- Otomatik yedekleme mekanizması

# 8. Komut Referansı

docker compose up -d  →  Tüm servisleri başlat

docker compose down  →  Tüm servisleri durdur

docker compose up -d --force-recreate  →  Ağ/port değişikliği sonrası tam yeniden oluşturma

docker compose restart agent  →  Sadece agent'ı yeniden başlat

docker logs ai-agent --tail 50 -f  →  Agent loglarını izle

docker exec ollama ollama list  →  Yüklü modelleri listele

docker exec ai-agent curl --max-time 5 https://google.com  →  İzolasyon testi (hata vermeli)

docker compose build --no-cache agent  →  Image'ı sıfırdan derle

docker compose config  →  Compose dosyasını doğrula

# 9. Erişim Adresleri

| Servis | Adres | Not |
| --- | --- | --- |
| AI Agent Arayüzü | localhost:8501 | Ana kullanım adresi |
| n8n Workflow | localhost:5678 | Şifreli, sadece localhost |
| Ollama API | localhost:11434 | Sadece iç ağ (docker'dan) |
| ChromaDB | localhost:8000 | Sadece iç ağ (docker'dan) |

Yerel AI Agent Projesi  ·  Temmuz 2026  ·  Tüm veriler bu cihazda, dışarıya çıkmaz.